Umowa nr  1548/TOŚ/2018

zawarta w dniu …………………..r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy Jastrzębskim Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr KRS 0000044894, kapitał zakładowy 200 371 310,00 PLN wniesiony w całości, NIP 633-00-15-717, REGON 271988582  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Tadeusz Pilarski			-Prezes Zarządu

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………, NIP: 633-198-15-26, zwanym dalej „Wykonawcą ”

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….		-  ………………………

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty przedstawionej przez Wykonawcę w trybie zapytania ofertowego w oparciu o  Wewnętrzny Regulamin Przetargowy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. Na podstawie art. 133 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową remontu pomieszczeń parteru budynku P4 - ZOW Ruptawa w Jastrzębiu-Zdroju.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie w sposób kompletny dla realizacji projektowanych robót budowlanych, zgodnie ze specyfikacją, ofertą przedstawioną Zamawiającemu i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach warunków określonych umową wszelkich badań, sprawdzeń i odkrywek w zakresie potrzebnym do kompletności prac projektowych.

§ 2

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy określona w § l pkt.1 zostanie przekazana 
 Zamawiającemu w jego siedzibie w terminie do 31.12.2018r.

- Zakres usługi obejmuje:

- Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót we właściwym organie administracyjnym, bądź do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Opracowanie w formie dokumentacji (wszystkie wymagane branże) – 3egz. + zeskanowaną i zatwierdzoną dokumentację techniczną wraz z podziałem na: 1) część opisową, 2) część formalno-prawną, 3) część rysunkową,

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym „płyta CD”,

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym „płyta CD” w formacie Norma, maks. 4.28,

- Wykonanie przedmiaru robót - 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym „płyta CD” CD w formacie Norma, maks 4.28.

- Dokonanie zgłoszenia robót do właściwego organu administracyjnego lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji również w wersji elektronicznej ( płyta CD) z rozszerzeniem JPG,

- Dokonanie uzgodnienia przyjętych w dokumentacji materiałów, wybranej technologii oraz uzgodnienia branżowego opracowanej dokumentacji przez użytkownika obiektów i urządzeń kanalizacyjnych tj. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Podhalańska 7, Jastrzębie-Zdrój,

- Niezwłoczne raportowanie i dokumentowanie wszelkich zdarzeń, które mają wpływ na terminowość i zgodność prowadzonych prac z przyjętymi założeniami,

- Przedstawienie w dokumentacji wykazu podstawowych materiałów.

§ 3

- Z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o którym mowa w§ 1 ust. 1 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanego projektu na następujących polach eksploatacji:

  - wielokrotne wykorzystanie projektu pomostu

  - utrwalanie,

  - zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi,

  - wprowadzanie do obrotu,

  - wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,

  - publiczne prezentowanie,

  - wyświetlanie,

  - wykorzystywanie fragmentów projektu pomostu do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego.

- Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania praw zależnych do projektu pomostu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania projektu pomostu, o którym mowa w § 1 ust. 1 wolnego od praw osób trzecich, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1.

- W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich do wykonanego projektu pomostu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.

- Przeniesienie praw autorskich następuje bez ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie zmian w projekcie o którym mowa w §1 ust. 1, w przypadku konieczności wykonania projektu zamiennego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, oprócz wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w 
§ 4 ust. 1

§ 4

  - Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę …………………. zł netto, słownie: ……………………………………………………………….……. zł netto  ( ……………… zł brutto, słownie: ………………………………………. zł brutto.

  - Wartość umowy brutto określona w ust. 1 może zostać skorygowana w razie zmiany wysokości podatku VAT. W razie zmiany stawki podatku VAT skutki tej zmiany ponosi Zamawiający.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia umowy fakturami częściowymi.

  - Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania

  - W przypadku nie wykonania umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1, Zamawiający może od umowy odstąpić. § 11 stosuje się odpowiednio.

  - Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbyte bez zgody Zamawiającego.

§ 5

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru robót lub protokół usunięcia wad i usterek.

- W protokole odbioru stanowiącym podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy, powinno być 
stwierdzenie, iż przedmiot umowy został wykonany bez wad i usterek.

- W przypadku ich wystąpienia, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy ostateczny termin usunięcia wad i usterek. W takim przypadku podstawą rozliczenia jest protokół usunięcia wad i usterek lub protokół, w którym została określona wysokość kary za wady nie dające się usunąć

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru robót.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury (rachunku) bez swojego podpisu.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niezależnie od powyższego, o ile zajdzie taka konieczność, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia związanego z tym nieodpłatnego nadzoru autorskiego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu  gwarancji (3 lata licząc od daty odbioru końcowego) na przedmiot umowy. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji.

§ 7

- Wykonawca do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza: …………………………………………….

- Zamawiający jako koordynatorów prac w zakresie realizacji obowiązków umownych 
wyznacza: Sebastian Nietrzebka, Jerzy Fraś.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania od Wykonawcy kar umownych:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień  zwłoki w wysokości 0,1% wartości umownej brutto, przy czym wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto.

- z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości do 15% wartości umowy brutto,

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15% wartości umowy brutto.

  - Wykonawcy przysługuje prawo do egzekwowania od Zamawiającego:

    - kary umownej z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wyniku okoliczności za które odpowiada Zamawiający, o ile okoliczności te można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w wysokości 15 % wartości umowy brutto,

    - oraz odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu przekroczenia terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie.

  - Kara umowna płatna będzie w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o jej nałożeniu.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z faktur kar umownych.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę  umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji całości lub części naliczonych kar umownych.

§9

- W przypadku potrzeby zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca po zawarciu umowy z Podwykonawcą niezwłocznie przedkłada Zamawiającemu zawartą umowę. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian takiej umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca i Podwykonawca dokonują wzajemnych rozliczeń między sobą bez udziału Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w przypadku rozwiązania firmy Wykonawcy.

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn.

  - Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 30 dni.

  - Z innych uzasadnionych przyczyn.

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który będzie podstawą rozliczenia między stronami.

§12

W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej lub terminowej realizacji zadania.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej.

§ 14

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony pozostawiają go do rozstrzygnięcia Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

…………………………….								………………………………

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do umowy nr 1548/TOŚ/2018

(wzór)

Protokół odbioru dokumentacji projektowej

W dniu ………………………….…………..

Zgodnie z umową nr ………………….…………..……… z dnia ……………………………………

Dokonano odbioru dokumentacji: Nazwa:………….…………………………………………………….………………………………………………….………….…..…………………………………….………………………….………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….……………………………………………………………….

Złożonej w dniu: …………………………………………….

Przekazane dokumenty:

- ………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………

- Itp.

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca 					               Zamawiający

.........................................................		          ......................................................